ĐỀ XUẤT DỰ ÁN · CHƯƠNG TRÌNH FCAJ

Nền tảng dự đoán giá vàng, bạc, dầu thô kèm chatbot phân tích và giải thích trên AWS

Xem dự đoán giá tuần tới và hỏi AI vì sao giá có thể tăng hay giảm

| Nhóm | CPAWS |
| --- | --- |
| Thành viên | Trịnh Tiến Khải – AI (Research Lead) Nguyễn Tiến Long – AI (Modeling & Evaluation) Phan Tấn Phước – AI (News & Chatbot) Châu Trần Mạnh Tiến – AI (Platform) Huỳnh Ngọc Tuấn – IA (Data & Security Lead) |
| Ngân sách | 200–400 USD AWS credit (dự kiến) |
| Region | ap-southeast-1 (Singapore) |

Tài liệu này trình bày ý tưởng, phạm vi, kiến trúc, mô hình, dữ liệu và rủi ro để mentor góp ý trước khi nhóm bắt đầu.

# 1. Tóm tắt đề xuất

Nhóm đề xuất xây dựng một nền tảng web dự đoán giá vàng, bạc và dầu thô – có thể có những hàng hóa lớn được giao dịch chung giữa thị trường thế giới và Việt Nam trong lúc nhóm làm dự án và phát hiện, hiển thị theo cả USD và VND, kèm chatbot tiếng Việt phân tích và giải thích vì sao giá có thể tăng hay giảm dựa trên số liệu mô hình và tin tức có trích nguồn. Hệ thống chạy hoàn toàn trên AWS theo kiến trúc serverless: thu thập dữ liệu hằng ngày, huấn luyện lại mô hình hằng tuần và dự đoán theo lô.

- Giá trị cho người dùng: giá sắp tăng hay giảm kèm xác suất, khoảng giá dự kiến theo USD và VND, cùng độ chính xác lịch sử được công khai, thay vì nhận định định tính.

- Mô hình dự đoán: học tỷ suất sinh lợi (return) 1–7 ngày tới thay vì mức giá, để tránh độ chính xác ảo; kết hợp CEEMDAN với DLinear/LSTM để phản ứng nhanh hơn khi giá biến động mạnh; huấn luyện lại hằng tuần và chỉ thay khi mô hình mới tốt hơn.

- AI tạo sinh có kiểm soát: chatbot trên Amazon Bedrock chỉ trả lời trong phạm vi dự đoán giá; mọi con số lấy từ hệ thống qua tool use, có Guardrails và trích nguồn; không fine-tune mô hình.

- Chi phí: Nhóm ước tính sử dụng 15–35 USD/tháng, 60–130 USD cho cả 3 tháng, nằm trong khoản 200–400 USD credit.

- Kết quả cuối kỳ: sản phẩm web chạy thật trên AWS 6–8 tuần, tự động thu thập, huấn luyện lại và dự đoán; công khai độ chính xác; thử nghiệm với 10–15 người dùng thật.

# 2. Bối cảnh và vấn đề

Giá vàng, bạc và dầu biến động mạnh trong các giai đoạn có sự kiện lớn như xung đột vũ trang, quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương hay quyết định sản lượng của OPEC+. Với Việt Nam, đây là các hàng hóa giao dịch chung với thế giới: giá vàng, bạc trong nước bám theo giá quốc tế, còn giá dầu thô là căn cứ chính để tính giá xăng dầu bán lẻ.

Người dùng phổ thông dễ xem giá hiện tại nhưng gặp ba khó khăn:

- Khó biết sắp tới: dự báo trên báo chí thường là nhận định định tính, không có con số và không công bố độ chính xác trong quá khứ.

- Khó hiểu vì sao: tin tức nhiều, rời rạc và không gắn với con số cụ thể.

- Khó liên hệ với giá trong nước: giá thế giới tính bằng USD/ounce hay USD/thùng, người dùng khó hình dung mức tác động tới giá vàng hay giá xăng trong nước.

| Nhóm người dùng | Nhu cầu chính |
| --- | --- |
| Người mua vàng tích trữ | Xu hướng tuần tới, chênh lệch giá trong nước và thế giới |
| Doanh nghiệp vận tải, nhập khẩu, người theo dõi giá năng lượng | Xu hướng giá dầu thế giới, căn cứ chính của giá xăng trong nước |
| Sinh viên, người quan tâm đầu tư tài chính | Hiểu yếu tố nào đang tác động lên giá và xu hướng giá sản phẩm đầu tư sẽ lên hoặc xuống thế nào |

Sản phẩm không đưa ra lời khuyên đầu tư; mọi dự đoán đi kèm khoảng dự đoán và độ chính xác lịch sử của mô hình.

# 3. Mục tiêu

- Dự đoán phân phối tỷ suất sinh lợi (return) 1–7 ngày tới cho vàng (XAU/USD), bạc (XAG/USD), dầu Brent và WTI, quy đổi thành khoảng giá và xác suất tăng/giảm, cập nhật hằng ngày.

- Hiển thị theo hai chế độ: cơ bản cho người không chuyên tài chính và nâng cao cho người học, nghiên cứu thị trường; giá quy đổi theo cả USD và VND.

- Chatbot tiếng Việt giải thích dự đoán, trích dẫn tin tức và từ chối câu hỏi ngoài phạm vi.

- Công khai độ chính xác lịch sử của mô hình ngay trên giao diện.

- Hệ thống tự vận hành: thu thập, gắn nhãn tin tức, huấn luyện lại và dự đoán không cần thao tác tay.

# 4. Giải pháp và phạm vi

Sản phẩm tập trung vào bốn chuỗi giá được giao dịch chung giữa thị trường thế giới và Việt Nam: vàng, bạc, dầu Brent và dầu WTI. Mỗi sản phẩm có trang riêng gồm biểu đồ, dự đoán, độ chính xác lịch sử và chatbot; người dùng chuyển được giữa USD và VND.

## 4.1. Sản phẩm và cách hiển thị

| Sản phẩm | Giá chuẩn | Dự đoán | Hiển thị cho người dùng Việt Nam |
| --- | --- | --- | --- |
| Vàng | XAU/USD, USD/ounce | Phân phối return 1–7 ngày tới, quy đổi thành khoảng giá và xác suất tăng/giảm | Quy đổi VND/lượng theo tỷ giá; đặt cạnh giá vàng miếng trong nước để tham khảo |
| Bạc | XAG/USD, USD/ounce | Phân phối return 1–7 ngày tới, quy đổi thành khoảng giá và xác suất tăng/giảm | Quy đổi VND theo tỷ giá |
| Dầu thô Brent, WTI | USD/thùng | Phân phối return 1–7 ngày tới, quy đổi thành khoảng giá và xác suất tăng/giảm | Quy đổi VND; chatbot giải thích tác động tới giá xăng trong nước nhưng không dự đoán giá xăng |

Mô hình không dự đoán thẳng mức giá mà dự đoán tỷ suất sinh lợi (return) h ngày tới dưới dạng các phân vị (10%, 50%, 90%), rồi quy đổi về giá để hiển thị. Lý do: giá ngày mai gần như bằng giá hôm nay, nên một mô hình chỉ lặp lại giá hôm nay cũng có sai số khoảng 1% và trông như “chính xác 99%”. Dự đoán return buộc mô hình học sự thay đổi thật và cho phép đo độ chính xác một cách trung thực.

| Chế độ | Dành cho | Người dùng nhìn thấy |
| --- | --- | --- |
| Cơ bản | Người không chuyên tài chính, cần biết giá lên hay xuống và vì sao | “Khả năng tăng trong 7 ngày tới: 56%. Giá nhiều khả năng trong khoảng 1.958–2.052 USD/ounce” (kèm quy đổi VND), cùng chatbot giải thích lý do |
| Nâng cao | Người học, nghiên cứu thị trường tài chính | Biểu đồ quạt các phân vị return (ví dụ −2,1% / +0,3% / +2,6% sau 7 ngày), độ biến động, độ chính xác lịch sử theo từng chỉ số |

Ví dụ minh họa giả sử giá vàng hôm nay là 2.000 USD/ounce; số liệu không phải kết quả thật. Cả hai chế độ dùng chung một mô hình.

## 4.2. Vì sao không dự đoán giá xăng dầu bán lẻ trong nước

Nhóm đã cân nhắc dự đoán giá xăng dầu bán lẻ (E10 RON95, E5 RON92, diesel) nhưng quyết định để ngoài phạm vi vì dữ liệu không đủ để huấn luyện:

- Sản phẩm mới: xăng E10 chỉ bắt buộc từ 1/6/2026 nên mới có chưa tới 20 kỳ điều hành; E5 RON92 thay RON92 từ 2018.

- Quy tắc thay đổi nhiều lần: chu kỳ điều hành đổi từ 15 ngày sang 10 ngày (11/2021) rồi 7 ngày (11/2023); công thức giá cơ sở và các mức thuế cũng thay đổi, nên mỗi giai đoạn chỉ có vài chục đến vài trăm mẫu.

- Giá điều hành, không phải giá thị trường: giá chỉ đổi tại kỳ điều hành và có thể bị kìm bằng quỹ bình ổn hoặc giảm thuế, nên phụ thuộc quyết định chính sách nhiều hơn quy luật trong dữ liệu.

Ngược lại, vàng, bạc và dầu thô là hàng hóa giao dịch chung trên thị trường thế giới, có dữ liệu hằng ngày liên tục nhiều thập kỷ và là căn cứ trực tiếp của giá trong nước. Dự đoán giá dầu thế giới vẫn giúp người dùng hình dung xu hướng giá xăng; chatbot giải thích mối liên hệ này nhưng không đưa ra con số cho kỳ điều hành.

## 4.3. Mức ưu tiên

| Mức | Tính năng |
| --- | --- |
| Must | Dự đoán 4 sản phẩm (vàng, bạc, Brent, WTI) ở chế độ cơ bản: chiều tăng/giảm kèm xác suất, khoảng giá, biểu đồ, độ chính xác lịch sử |
| Must | Chatbot giải thích dự đoán, có trích nguồn tin tức |
| Must | Pipeline tin tức và huấn luyện lại hằng tuần (champion/challenger) |
| Should | Chế độ nâng cao (biểu đồ phân phối return); quy đổi VND theo tỷ giá; thông báo khi có cảnh báo biến động mạnh |
| Could | Vàng miếng trong nước và chênh lệch với giá thế giới quy đổi; mô hình Transformer |

## 4.4. Ngoài phạm vi

- Khuyến nghị mua/bán hoặc tư vấn đầu tư cá nhân.

- Fine-tune mô hình ngôn ngữ; chatbot dùng system prompt, tool use, Knowledge Base và Guardrails.

- Dự đoán giá xăng dầu bán lẻ trong nước (lý do ở mục 4.2).

- Dự đoán trong ngày (intraday) hoặc giao dịch tự động.

- Lưu hoặc hiển thị toàn văn bài báo; hệ thống chỉ lưu tiêu đề, tóm tắt, đường dẫn và thời gian đăng.

- Cam kết đoán trước thời điểm xảy ra sự kiện.

# 5. Điểm khác biệt

| Giải pháp hiện có | Hạn chế | Dự án này |
| --- | --- | --- |
| Trang giá, bài báo nhận định thị trường | Giá hiện tại và nhận định định tính; không công bố độ chính xác | Con số dự đoán, khoảng dự đoán và độ chính xác 4 tuần gần nhất trên giao diện |
| Chatbot tổng quát | Không có mô hình dự đoán riêng; có thể tự tạo số liệu | Mọi con số lấy từ tool và database; mọi lý do có trích nguồn; Guardrails giới hạn phạm vi |
| Nhận định giá vàng, dầu trên mạng xã hội, hội nhóm | Ước đoán thủ công, không có phương pháp hay số liệu kiểm chứng | Phương pháp rõ ràng, có khoảng dự đoán và độ chính xác công khai |

# 6. Kiến trúc hệ thống trên AWS

Hệ thống chạy theo lịch: thu thập hằng ngày, huấn luyện lại hằng tuần, dự đoán theo lô rồi lưu sẵn kết quả. Mỗi thành phần chạy độc lập, nên một phần gặp lỗi (ví dụ nguồn tin tức ngừng) không làm dừng toàn hệ thống.

Hình 1. Kiến trúc tổng quan

## 6.1. Dịch vụ AWS sử dụng

| Lớp | Dịch vụ AWS | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Thu thập | EventBridge Scheduler, Lambda, Secrets Manager | Gọi API nguồn theo lịch, giữ API key an toàn |
| Lưu trữ | S3 (data lake), DynamoDB | Dữ liệu thô, đã làm sạch, đặc trưng; kết quả dự đoán và độ chính xác |
| Huấn luyện | Step Functions, SageMaker Training Job, SageMaker Model Registry | Retrain hằng tuần, backtest, chọn mô hình |
| Dự đoán | Lambda container image (ECR) | Chạy mô hình đã đóng băng mỗi ngày |
| AI hội thoại | Amazon Bedrock: Converse API, Knowledge Bases, Guardrails, batch inference | Giải thích dự đoán, gắn nhãn tin tức |
| Giao diện | Amplify Hosting, API Gateway, Cognito | Web theo sản phẩm (USD/VND), đăng nhập, giới hạn lượt gọi |
| Vận hành | CloudWatch, AWS Budgets, AWS CDK, GitHub Actions | Giám sát, cảnh báo chi phí, hạ tầng dạng code, CI/CD |

## 6.2. Luồng hoạt động

- Hằng ngày: EventBridge Scheduler kích hoạt Lambda thu thập giá, tỷ giá, chỉ số GPR, OVX/GVZ và tin tức vào S3; Bedrock batch gắn nhãn tin tức (sản phẩm liên quan, tín hiệu tăng/giảm, mức độ, loại sự kiện); Lambda dự đoán dùng mô hình champion để ghi dự đoán và khoảng dự đoán vào DynamoDB.

- Hằng tuần: Step Functions tính IMF cho các cửa sổ mới, huấn luyện mô hình challenger trên SageMaker Training Job, backtest trên các tuần gần nhất, và chỉ thay champion khi challenger tốt hơn.

- Khi người dùng hỏi: chatbot gọi tool để lấy dự đoán, độ chính xác lịch sử, tin tức liên quan và thành phần xu hướng/nhiễu từ CEEMDAN, rồi trả lời kèm trích nguồn.

## 6.3. Thiết kế chatbot

| Thành phần | Thiết kế |
| --- | --- |
| Model | Amazon Nova Lite cho câu hỏi đơn giản, Claude Haiku 4.5 cho giải thích sâu (định tuyến theo độ khó) |
| Tools | Lấy dự đoán; lấy độ chính xác lịch sử; lấy tin tức liên quan; lấy thành phần xu hướng/nhiễu từ CEEMDAN |
| Knowledge Base | Tin tức đã gắn nhãn, tài liệu phương pháp của mô hình |
| Guardrails | Denied topics (câu hỏi lạc đề, tư vấn đầu tư cá nhân), contextual grounding check |
| Quy tắc trả lời | Mọi con số lấy từ tool; mọi lý do có trích nguồn; luôn nêu khoảng dự đoán và lưu ý không phải lời khuyên đầu tư |
| Kiểm soát chi phí | Giới hạn lượt hỏi theo người dùng, cache câu trả lời cho câu hỏi phổ biến |

## 6.4. Bảo mật

- API key của nguồn dữ liệu lưu trong Secrets Manager; mỗi Lambda có IAM role quyền tối thiểu.

- Nội dung tin tức được coi là dữ liệu không tin cậy và đánh dấu rõ trong prompt để chống prompt injection gián tiếp.

- Cognito và usage plan của API Gateway giới hạn lượt gọi, tránh bị lạm dụng làm tăng chi phí Bedrock.

- Đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu để phát hiện dữ liệu sai hoặc bị giả mạo trước khi đưa vào huấn luyện.

- Không commit bí mật lên repo (pre-commit quét bí mật); thay đổi IAM và hạ tầng cần thành viên IA review.

# 7. Mô hình dự đoán

Mọi mô hình đều có cùng mục tiêu là tỷ suất sinh lợi h ngày tới, không phải mức giá. Nhóm bắt đầu từ các mô hình đơn giản để có sản phẩm chạy sớm, sau đó nâng cấp lên mô hình chính; mô hình chỉ được đưa vào chạy thật khi tốt hơn mô hình đang dùng.

| Mô hình | Vai trò trong dự án |
| --- | --- |
| Naive (return = 0, tức giá ngày mai = hôm nay), ARIMA | Mốc so sánh tối thiểu |
| DLinear | Mô hình đầu tiên của bản MVP (tuần 3–4), nhẹ, huấn luyện nhanh trên CPU |
| CEEMDAN + DLinear/LSTM | Mô hình chính: CEEMDAN tách chuỗi giá (theo cửa sổ trượt) thành phần xu hướng và phần dao động ngắn hạn làm đầu vào, mô hình dự đoán return để phản ứng nhanh hơn khi giá biến động mạnh; chatbot dùng các thành phần này để giải thích |
| Transformer (PatchTST) | Chỉ làm nếu dư thời gian |

- Đầu ra: các phân vị (10%, 50%, 90%) của return 1–7 ngày tới, quy đổi thành khoảng giá và xác suất tăng/giảm, để người dùng thấy mức bất định thay vì chỉ một con số.

- Tín hiệu ngoài giá: chỉ số rủi ro địa chính trị (GPR), chỉ số biến động OVX/GVZ, lịch sự kiện (FOMC, OPEC+, tồn kho EIA) và cảm xúc tin tức từ báo uy tín.

- Cập nhật mô hình: huấn luyện lại hằng tuần; mô hình mới chỉ thay mô hình đang chạy khi sai số trên các tuần gần nhất thấp hơn.

Lý do lựa chọn kiến trúc và mô hình, so sánh với các phương án khác, cùng số liệu đánh giá và biểu đồ khả năng bắt các đợt biến động mạnh sẽ được trình bày trong buổi bảo vệ trước hội đồng, khi hệ thống đã chạy thật và có kết quả.

# 8. Dữ liệu và kiểm chứng độ chính xác

## 8.1. Nguồn dữ liệu

| Dữ liệu | Nguồn đề xuất | Tần suất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dầu Brent, WTI | EIA Open Data API | Hằng ngày | Miễn phí, cần API key; lịch sử Brent từ 1987, WTI từ 1986 |
| Vàng, bạc | API giá kim loại (MetalpriceAPI, Metals-API…) | Hằng ngày | Kiểm tra giới hạn gói miễn phí và điều khoản hiển thị công khai |
| Tỷ giá USD/VND | Ngân hàng Nhà nước hoặc API tỷ giá | Hằng ngày | Quy đổi giá sang VND |
| Giá vàng miếng trong nước (Could) | Website doanh nghiệp vàng, Ngân hàng Nhà nước | Hằng ngày | Kiểm tra điều khoản trước khi thu thập tự động |
| Chỉ số rủi ro địa chính trị (GPR) | Caldara & Iacoviello, đếm bài trên 10 báo lớn (NYT, WSJ, FT, Guardian…) | Hằng ngày, công bố mỗi thứ Hai | Có từ 1985, giấy phép CC BY; backtest phải mô phỏng độ trễ công bố |
| Chỉ số biến động OVX, GVZ, VIX | FRED (dữ liệu CBOE) | Hằng ngày | OVX từ 2007, GVZ từ 2008; phản ứng ngay khi thị trường bị sốc |
| Lịch sự kiện | Fed (FOMC), OPEC, EIA | Theo lịch | Ngày họp FOMC, họp OPEC+, ngày EIA công bố tồn kho dầu; biết trước nên không gây rò rỉ |
| Tin tức quốc tế | The Guardian Open Platform, NYT Article Search API | Hằng ngày | Báo uy tín, lịch sử dài; chỉ lưu tiêu đề, tóm tắt, link; dùng cho chỉ số cảm xúc và trích dẫn |
| Tin tức trong nước | Thông cáo Bộ Công Thương, Petrolimex, Ngân hàng Nhà nước; RSS VnExpress, CafeF | Hằng ngày | Không có lịch sử dài; chỉ dùng cho chatbot |

Hệ thống kiểm tra ngày thiếu, đơn vị sai, múi giờ lệch và đối chiếu hai nguồn khi có thể. Giá trị bất thường chỉ được gắn cờ để người kiểm tra, không tự động loại bỏ, vì các đợt biến động mạnh có thật chính là thứ mô hình cần học.

## 8.2. Chia dữ liệu huấn luyện và kiểm tra

Mỗi loại dữ liệu có mốc bắt đầu riêng, chọn theo độ dài lịch sử mô hình cần và thời điểm quy tắc thị trường còn giống hiện tại. Mọi tập đều chia theo thời gian, không xáo trộn; tập kiểm tra từ 2020 đến nay không được dùng để chọn tham số.

Hình 2. Chia dữ liệu theo thời gian (Val = validation)

| Dữ liệu | Bắt đầu | Huấn luyện | Validation | Kiểm tra walk-forward |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá vàng, bạc, Brent, WTI, tỷ giá | 01/2012 | 2014–2018 (2012–2013 để khởi động CEEMDAN) | 2019 | 01/2020 – 09/2026 |
| Tín hiệu tin tức và sự kiện (GPR, OVX/GVZ, lịch sự kiện, cảm xúc tin) | 01/2014 | 2014–2018 | 2019 | 01/2020 – 09/2026 |
| Vàng miếng (Could) | 01/2016 | 2016–2021 | 2022–2023 | 2024 – 09/2026; tách trước và sau 10/10/2025 |

Từ tuần 4 của dự án, hệ thống chạy thật; mỗi dự đoán được lưu trước khi biết giá thực và là bằng chứng ngoài mẫu.

- Giá thế giới từ 2012: khoảng 14 năm dữ liệu hằng ngày, gồm nhiều giai đoạn biến động mạnh (dầu sập 2014–2016, COVID-19 năm 2020, xung đột Nga – Ukraine năm 2022) để mô hình học; hai năm đầu dùng để khởi động bước tách chuỗi CEEMDAN.

- Huấn luyện lại định kỳ: khi kiểm tra trên dữ liệu cũ, mô hình được huấn luyện lại định kỳ chỉ với dữ liệu trước thời điểm dự đoán, giống cách hệ thống huấn luyện lại hằng tuần khi chạy thật.

- Tin tức trong nước (thông cáo chính thức, RSS báo điện tử) không có lịch sử dài, nên chỉ dùng cho chatbot, không đưa vào mô hình backtest.

- Giá vàng, bạc: kiểm tra gói API có đủ lịch sử từ 2012 và điều khoản hiển thị công khai; chuẩn bị nguồn dự phòng.

## 8.3. Kiểm chứng độ chính xác

- Backtest walk-forward: huấn luyện trên quá khứ, kiểm tra trên tương lai, trượt dần theo thời gian; không xáo trộn dữ liệu.

- Chuẩn hóa và CEEMDAN chỉ dùng dữ liệu trước thời điểm dự đoán; cùng một hàm tạo đặc trưng cho backtest, retrain và dự đoán thật.

- Tin tức đăng sau giờ chốt giá chỉ được tính cho ngày giao dịch kế tiếp.

- Cố định seed, lưu phiên bản dữ liệu và mô hình trên S3 để mọi con số trong báo cáo truy ngược được.

## 8.4. Chỉ số theo dõi

| Phần | Chỉ số | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Sai số so với mốc naive | MAE và MASE trên return và trên giá quy đổi | MASE nhỏ hơn 1 nghĩa là thắng naive; không dùng tỷ lệ % sai số trên giá vì dễ tạo “độ chính xác” ảo |
| Chiều giá | Tỷ lệ đoán đúng tăng/giảm | Phải vượt 50% một cách ổn định; với dữ liệu theo ngày, mức thực tế thường chỉ nhỉnh hơn 50% |
| Xác suất tăng/giảm | Mức khớp giữa xác suất dự đoán và tần suất thực tế (Brier score) | Nói 60% khả năng tăng thì khoảng 60% số lần giá tăng thật |
| Khoảng dự đoán | Tỷ lệ giá thực rơi vào khoảng; độ rộng khoảng; pinball loss | Khoảng 80% phải chứa giá thực khoảng 80% số lần |
| Chatbot | Tỷ lệ từ chối đúng câu ngoài phạm vi; tỷ lệ con số khớp database; tỷ lệ câu có trích nguồn | Bộ khoảng 100 câu trong phạm vi và 50 câu ngoài phạm vi |

# 9. Rủi ro và cách kiểm soát

Rủi ro lớn nhất là mô hình trông tốt khi thử trên dữ liệu cũ nhưng kém khi chạy thật, và kỳ vọng quá cao vào khả năng đoán trước biến động lớn.

| Rủi ro | Mức | Cách kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Rò rỉ dữ liệu tương lai (CEEMDAN toàn chuỗi, chuẩn hóa sai, tin tức lệch giờ) | Cao | CEEMDAN cửa sổ trượt, backtest walk-forward, căn thời gian tin tức, test tự động, review chéo code |
| Mô hình không thắng được baseline naive | Cao | Báo cáo trung thực; tập trung vào đúng chiều tăng/giảm và chất lượng khoảng dự đoán |
| Tín hiệu tin tức nhiễu hoặc nhãn LLM sai | Trung bình | Chỉ dùng báo uy tín có API chính thức; kiểm tra ngẫu nhiên nhãn do Bedrock gắn mỗi tuần; tín hiệu chính lấy từ GPR và OVX/GVZ |
| Điều khoản API báo chỉ cho dùng phi thương mại | Thấp | Dự án phi thương mại; chỉ lưu tiêu đề, tóm tắt, link; ghi điều khoản vào ADR trong tuần 1 |
| Nguồn dữ liệu thay đổi, giới hạn hoặc cấm thu thập | Trung bình | Ưu tiên nguồn có API chính thức, có nguồn dự phòng, đọc điều khoản trong tuần 1 |
| CEEMDAN cửa sổ trượt chạy quá chậm | Trung bình | Cache IMF, chạy song song, giảm số lần thử ensemble khi thử nghiệm |
| Chatbot bịa lý do hoặc bị hiểu là lời khuyên đầu tư | Trung bình | Tool use, trích nguồn, contextual grounding check, lưu ý bắt buộc |
| Prompt injection qua nội dung tin tức | Trung bình | Đánh dấu dữ liệu không tin cậy, Guardrails, red team |
| Chi phí Bedrock tăng do bị lạm dụng | Trung bình | Đăng nhập, giới hạn lượt hỏi, cảnh báo Budgets |
| Phạm vi phình to | Trung bình | Must/Should/Could; Transformer và vàng miếng chỉ làm nếu dư thời gian |